ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός  6/2011

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

# ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) και παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, συντήρησης, υποστήριξης και τεκμηρίωσης Συστήματος Αποφυγής Διαρροής Πληροφοριών (DLP).

# ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το προς προμήθεια σύστημα αποφυγής διαρροής πληροφοριών πρέπει να διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων της δικτυακής κίνησης, των σταθμών εργασίας και των εξυπηρετητών και βάσεων δεδομένων, καθώς και δυνατότητα κρυπτογράφησης των δεδομένων.

Μπορούν να προσφερθούν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Κάθε εναλλακτική λύση πρέπει να περιγραφεί ξεχωριστά και τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία να παρουσιασθούν σε διαφορετικούς πίνακες.

Οι απαιτούμενες άδειες για την πλήρη λειτουργικότητα της προσφερόμενης λύσης θα καλύψουν περί τους 400 χρήστες.  Ο Προμηθευτής, με τη βοήθεια της ΤτΕ, θα αναλάβει την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του συγκεκριμένου αριθμού των χρηστών.

Η Προσωρινή Παραλαβή του εξοπλισμού της προσφερόμενης λύσης συντελείται μετά την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας του για περιορισμένο αριθμό χρηστών. Ακολούθως, και μετά την ολοκλήρωση της ένταξης στο σύστημα των ως άνω 400 χρηστών παραλαμβάνονται οριστικά όλες οι σχετικές υπηρεσίες (δηλαδή, εγκατάστασης, εκπαίδευσης, παραμετροποίησης, κ.λ.π.).

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών υπηρεσιών και εντός των επομένων δύο (2) ετών η λύση είναι ενδεχόμενο να επεκταθεί για να καλύψει τον αριθμό των 1500 χρηστών. Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση για τους επιπλέον χρήστες θα γίνει από το εξειδικευμένο προσωπικό της ΤτΕ. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους τα σχετικά οικονομικά στοιχεία για την ένταξη στο σύστημα μέχρι 1.500 χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές (εάν παραμένουν σταθερές, ανεξάρτητα από πλήθος των αδειών) ή ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμών (ως συνάρτηση του πλήθους των αδειών) πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια στην προσφορά.

Στον πίνακα που ακολουθεί σημειώνονται οι υποχρεωτικές και οι προαιρετικές προδιαγραφές του προς προμήθεια συστήματος. Εάν κάποια προσφορά δεν καλύπτει έστω και μία από τις υποχρεωτικές προδιαγραφές, η επιτροπή αξιολόγησης, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, μπορεί να αποκλείσει την προσφορά αυτή από τη διαδικασία αξιολόγησης. Όσον αφορά στις προαιρετικές προδιαγραφές, οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να απαντήσουν εάν η προσφερόμενη λύση έχει τη δυνατότητα υποστήριξης του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Στην περίπτωση που υφίσταται τέτοια δυνατότητα, ο υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να αναφέρει το κόστος του χαρακτηριστικού αυτού ξεχωριστά, ώστε η ΤτΕ να έχει τη δυνατότητα να το επιλέξει ή να το αγνοήσει. Ο Προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει πρόγραμμα εκπαίδευσης στο οποίο να εμφανίζονται τα επιμέρους θέματα και οι ώρες εκπαίδευσης. Την εκπαίδευση παρέχουν πιστοποιημένοι στην προσφερόμενη λύση εισηγητές. Επίσης, συνιστά υποχρέωση του Προμηθευτή να παραδώσει στην ΤτΕ πλήρη τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής, του τρόπου εγκατάστασης και παραμετροποίησης, καθώς και του τρόπου διαχείρισης της προσφερόμενης λύσης.

Η προσφερόμενη λύση πρέπει να προβλέπει και την ανάκαμψή της στην περίπτωση καταστροφής, όπως αναφέρεται στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Υ/Π | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Βασικές προδιαγραφές |  |  |
| 0.1 | Όλα τα υποσυστήματα να είναι του ιδίου κατασκευαστή | Υ |  |
| 0.2 | Υποστήριξη μηχανισμών προστασίας δεδομένων: - Για δικτυακή κίνηση - Για σταθμούς εργασίας - Για εξυπηρετητές και βάσεις δεδομένων - Κρυπτογράφηση | Υ |  |
| 0.3 | Επέκταση της λύσης σε Disaster Recovery Site, αναλυτική περιγραφή υλοποίησης της και οικονομική αποτύπωση. | Υ |  |
| 0.4 | Πλήρη συμβατότητα και ενσωμάτωση στο περιβάλλον της ΤτΕ. Αναφέρατε συμβατότητα εκδόσεων. | Υ |  |
| 0.5 | Προσφορά (με οικονομικά στοιχεία) για rack mounted hardware appliances, για virtual environment ή/και φυσικούς εξυπηρετητές. | Υ |  |
| 0.6 | Διαμόρφωση πολιτικών με βάση τη σοβαρότητα (criticality) και τον αριθμό των συμβάντων (threshold) που διαπιστώνονται | Υ |  |
| 0.7 | Διετής εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα υποσυστήματα | Υ |  |
| 0.8 | Υπηρεσίες αυτόματης ενημέρωσης | Υ |  |
| 0.9 | Υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας | Υ |  |
| 0.10 | Κεντρική διαχείριση και συγχρονισμός των πολιτικών σε όλα τα υποσυστήματα DLP. | Υ |  |
| 0.11 | Αυτόματη διαδικασία ενημέρωσης των επιμέρους υποσυστημάτων | Υ |  |
| 0.12 | Δυνατότητα αναβάθμισης (incremental signature ή library updates, software patches, full version updates) | Υ |  |
| 0.13 | Ασφαλής επικοινωνία των υποσυστημάτων με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης του DLP | Υ |  |
| 0.14 | Δυνατότητα διαχείρισης σε πολλαπλά επίπεδα (role based / delegation of authority). | Υ |  |
| 0.15 | Υποστήριξη workflows | Π |  |
| 0.16 | Δεδομένα κεντρικής διαχείρισης DLP σε υψηλή διαθεσιμότητα ή ανακτήσιμα εντός τριών ωρών | Υ |  |
| 0.17 | Κεντρική διαχείριση υπηρεσιών κρυπτογράφησης | Υ |  |
| 0.18 | Περιγραφή διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκαμψης | Υ |  |
| 0.19 | Δυνατότητα διαμόρφωσης κοινής πολιτικής για όλα τα υποσυστήματα DLP | Π |  |
| 0.20 | Περιγραφή δυνατοτήτων reporting, alerting και ticketing που υποστηρίζονται | Υ |  |
| 0.21 | Περιγραφή αρχιτεκτονικής προτεινόμενης λύσης | Υ |  |
| 0.22 | Περιγραφή δυνατοτήτων – ευκολιών που παρέχονται για τη δημιουργία πολιτικών | Υ |  |
| 0.23 | Δυνατότητες συνεργασίας / ολοκλήρωσης με άλλες τεχνολογίες της ΤτΕ | Υ |  |
| 0.24 | Περιγραφή περιορισμών λύσης | Υ |  |
| 0.25 | Αναλυτική περιγραφή υπηρεσιών υλοποίησης και εκπαίδευσης | Υ |  |
| 1 | Φάση Α: Υποσύστημα ανίχνευσης διαρροής πληροφοριών δικτυακής κίνησης (Network Μonitor) |  |  |
| 1.1 | Network monitor |  |  |
| 1.1.1 | Δικτυακοί χρήστες | Υ | 400 |
| 1.1.2 | Να δοθεί πλάνο και μεθοδολογία εργασίας για την εγκατάσταση των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και για την μεταφορά τεχνογνωσίας στους διαχειριστές και ευαισθητοποίηση των χρηστών | Υ |  |
| 1.1.3 | Ανίχνευση διαρροής πληροφοριών στην δικτυακή κίνηση ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου | Υ |  |
| 1.1.4 | Δυνατότητα σύνδεσης inline ή/και με χρήση SPAN port | Υ |  |
| 1.1.5 | Δυνατότητα αναγνώρισης της παρουσίας κρυπτογράφησης | Υ |  |
| 1.1.6 | Να αναφερθεί το μέγιστο μέγεθος αρχείων που υποστηρίζονται | Υ |  |
| 1.1.7 | Δυνατότητα αναλυτικού reporting, να επισυναφθούν παραδείγματα | Υ |  |
| 1.2 | Δοκιμή καλής λειτουργίας |  |  |
| 1.2.1 | Δοκιμή καλής λειτουργίας για περιορισμένο αριθμό χρηστών των υποσυστημάτων της φάσης Α | Υ |  |
| 2 | Φάση Β: Υποσύστημα αποτροπής διαρροής πληροφοριών δικτυακής κίνησης (Network Prevent) και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου |  |  |
| 2.1 | Network prevent |  |  |
| 2.1.1 | Δικτυακοί χρήστες | Υ | 400 |
| 2.1.2 | Να δοθεί πλάνο και μεθοδολογία εργασίας για την εγκατάσταση των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και για την μεταφορά τεχνογνωσίας στους διαχειριστές και ευαισθητοποίηση των χρηστών | Υ |  |
| 2.1.3 | Αποτροπή διαρροής πληροφοριών από e-mail | Υ |  |
| 2.1.4 | Αποτροπή διαρροής πληροφοριών μέσω web | Υ |  |
| 2.1.5 | Να αναφερθούν ενδεχόμενοι περιορισμοί της λύσης ανάλογα με τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών στην περίπτωση του web browsing | Υ |  |
| 2.2 | Κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου |  |  |
| 2.2.1 | Δικτυακοί χρήστες | Υ | 400 |
| 2.2.2 | Δυνατότητα αυτόματης κρυπτογράφησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βάσει πολιτικής διαρροής δεδομένων | Υ |  |
| 2.3 | Δοκιμή καλής λειτουργίας |  |  |
| 2.3.1 | Δοκιμή καλής λειτουργίας για περιορισμένο αριθμό χρηστών των υποσυστημάτων της φάσης Β | Υ |  |
| 3 | Φάση Γ: Υποσύστημα Αποφυγής διαρροής πληροφοριών από σταθμούς εργασίας (Endpoint DLP) |  |  |
| 3.1 | Endpoint DLP |  |  |
| 3.1.1 | Άδειες Χρήσης | Υ | 500 |
| 3.1.2 | Να δοθεί πλάνο και μεθοδολογία εργασίας για την εγκατάσταση των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και για την μεταφορά τεχνογνωσίας στους διαχειριστές και ευαισθητοποίηση των χρηστών | Υ |  |
| 3.1.3 | Ανίχνευση και σήμανση διαβαθμισμένων εγγράφων σταθμών εργασίας | Υ |  |
| 3.1.4 | Ανίχνευση και αποφυγή διαρροής πληροφοριών σταθμού εργασίας | Υ |  |
| 3.1.5 | Έλεγχος περιφερικών συσκευών σταθμού εργασίας (USBs, CDs, κλπ) | Υ |  |
| 3.1.6 | Υποστήριξη μηχανισμού ανάλυσης, αναγνώρισης, αποτροπής, ελέγχου συγκεκριμένου περιεχομένου με βάση καθορισμένων κανόνων και πολιτικών | Υ |  |
| 3.1.7 | Δυνατότητα custom reports και queries | Υ |  |
| 3.1.8 | Δυνατότητα ανάπτυξης πολύπλοκων κανόνων πολιτικής (δώστε παράδειγμα) |  |  |
| 3.1.9 | Δυνατότητα εξαιρέσεων (white listing) περιεχομένου | Υ |  |
| 3.1.10 | Να αναφερθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις των σταθμών εργασίας γαι την εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού (footprint, CPU, DISK, Memory) | Υ |  |
| 3.1.11 | Προστασία διαφυγής πληροφοριών από σταθμό εργασίας τουλάχιστον μέσω των ακόλουθων : - Clipboard - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Δίκτυο ενσύρματο ή ασύρματο, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο επικοινωνίας - Εκτυπώσεων - Αποσπώμενων μέσων αποθήκευσης (Removable storage) - Screen capture - Application file access - Web posting | Υ |  |
| 3.1.12 | Μηχανισμοί προστασίας των διαβαθμισμένων δεδομένων, εναλλακτικοί του blocking (να αναφερθούν οι μηχανισμοί αυτοί) | Υ |  |
| 3.1.13 | Δυνατότητα εντοπισμού των διαφοροποιήσεων και της παρακολούθησης των αλλαγών ενός διαβαθμισμένου αρχείου ή της απόπειρας παράκαμψης της λύσης, μέσω αλλαγής του περιεχομένου του | Υ |  |
| 3.1.14 | Μηχανισμός δημιουργίας νέας πολιτικής (να περιγραφεί ο μηχανισμός αυτός) | Υ |  |
| 3.1.15 | Καταγραφή συμβάντων σε audit logs | Υ |  |
| 3.2 | Κρυπτογράφηση διαβαθμισμένων πληροφοριών σταθμού εργασίας |  |  |
| 3.2.1 | Άδειες Χρήσης | Υ | 500 |
| 3.2.2 | Να αναφερθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις των σταθμών εργασίας γαι την εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού (footprint, CPU, DISK, Memory) | Υ |  |
| 3.2.3 | Κρυπτογράφηση αρχείων κατά τη μεταφορά τους σε περιφερειακή συσκευή σταθμού εργασίας ή/και κρυπτογράφηση ολόκληρης της περιφερειακής συσκευής | Π |  |
| 3.2.4 | Δυνατότητα αυτόματης κρυπτογράφησης βάσει πολιτικής διαρροής δεδομένων | Υ |  |
| 3.2.5 | Full disk encryption | Υ |  |
| 3.3 | Κρυπτογράφηση για κινητά τηλέφωνα |  |  |
| 3.3.1 | Κρυπτογράφηση για συσκευές blackberry | Π | 10 |
| 3.3.2 | Κρυπτογράφηση για συσκευές i-phone | Π | 5 |
| 3.4 | Δοκιμή καλής λειτουργίας |  |  |
| 3.4.1 | Δοκιμή καλής λειτουργίας για περιορισμένο αριθμό χρηστών των υποσυστημάτων της φάσης Γ | Υ |  |
| 4 | Φάση Δ: Υποσύστημα ανίχνευσης και προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών σε εξυπηρετητές και βάσεις δεδομένων (Discovery) |  |  |
| 4.1 | DLP για βάσεις δεδομένων και εξυπηρετητές |  |  |
| 4.1.1 | Δικτυακοί χρήστες | Υ | 400 |
| 4.1.2 | Να δοθεί πλάνο και μεθοδολογία εργασίας για την εγκατάσταση των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και για την μεταφορά τεχνογνωσίας στους διαχειριστές και ευαισθητοποίηση των χρηστών | Υ |  |
| 4.1.3 | Ανίχνευση και σήμανση διαβαθμισμένων εγγράφων σε εξυπηρετητές και βάσεις δεδομένων | Υ |  |
| 4.1.4 | Αποτροπή διαρροής πληροφοριών από εξυπηρετητές και βάσεις δεδομένων | Υ |  |
| 4.1.5 | Δυνατότητα αυτόματης κρυπτογράφησης βάσει πολιτικής διαρροής δεδομένων | Υ |  |
| 4.1.6 | Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον των παρακάτω Repository types: CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, Microsoft Sharepoint | Υ |  |
| 4.1.7 | Υποστήριξη ελληνικών γραμματοσειρών | Υ |  |
| 4.1.8 | Δυνατότητα μετακίνησης διαβαθμισμένων αρχείων σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο | Υ |  |
| 4.2 | Δοκιμή καλής λειτουργίας |  |  |
| 4.2.1 | Δοκιμή καλής λειτουργίας για περιορισμένο αριθμό χρηστών των υποσυστημάτων της φάσης Δ | Υ |  |
| 5 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |
| 5.1 | Σχεδιασμός και μεθοδολογία υλοποίησης. | Υ |  |
| 5.2. | Άντληση στοιχείων από χρήστες μέσω ερωτηματολογίων/συνεντεύξεων για την βέλτιστη παραμετροποίηση του συστήματος. Να δοθούν ενδεικτικά ερωτηματολόγια. | Υ |  |
| 5.3 | Εγκατάσταση και βέλτιστη παραμετροποίηση των υποσυστημάτων, καθώς και του εμπλεκόμενου ενεργού δικτυακού εξοπλισμού στο περιβάλλον της ΤτΕ (από πιστοποιημένους μηχανικούς). | Υ |  |
| 5.4 | Δοκιμαστικοί έλεγχοι για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης. | Υ |  |
| 5.5 | Σταδιακή υλοποίηση | Υ |  |
| 5.6 | Τεκμηρίωση. Να δοθεί ενδεικτική τεκμηρίωση. | Υ |  |
| 5.7 | Εκπαίδευση διαχειριστών συστήματος από πιστοποιημένους εισηγητές στα συγκεκριμένα προϊόντα. Να δοθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης. | Υ |  |
| 5.8 | Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση χρηστών από πιστοποιημένους εισηγητές. Να δοθεί πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. | Υ |  |
| 5.9 | Υποστήριξη και συντήρηση από κατασκευάστρια εταιρεία (24Χ7). | Υ |  |
| 5.10 | Υποστήριξη και συντήρηση από Προμηθευτή με μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης 1 ώρα, κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες (8 x 5). | ON SITE |  |
| 5.11 | Δυνατότητα ανανέωσης και αναβάθμισης μέρος ή συνόλου του συστήματος και σχετικές υπηρεσίες | Υ |  |

# ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

  - Οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία με το οριζόμενο από την ΤτΕ  προσωπικό της.

  - Ο Προμηθευτής που παρέχει τις υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και υποστήριξης οφείλει να είναι επίσημα πιστοποιημένος προς τούτο από την κατασκευάστρια εταιρεία (υπό την προϋπόθεση να παρέχεται σχετική πιστοποίηση από την κατασκευάστρια). Παράλληλα, ο Προμηθευτής πρέπει να διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό  με τις ανάλογες πιστοποιήσεις για τα προσφερόμενα προϊόντα. Τα έγγραφα πιστοποίησης (εταιρείας και προσωπικού) πρέπει να εμπεριέχονται στην προσφορά.

  - Η ΤτΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, κατά την απόλυτη κρίση της,στην προμήθεια όλων των ειδών, ορισμένων ειδών ή μέρους από συγκεκριμένα είδη των παραπάνω υποκατηγοριών που αναγράφονται στο άρθρο 2.

  - Η  προμήθεια του προσφερόμενου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) και υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί σε φάσεις.

  - Η ΤτΕ δύναται κατά την κρίση της να αναθεωρήσει τη  σειρά των φάσεων. Σε συνεννόηση με τον Προμηθευτή και κατά την κρίση της ΤτΕ είναι δυνατόν να υπάρχει χρονική επικάλυψη δύο ή περισσοτέρων φάσεων.

  - Απαραίτητη προϋπόθεση για την Προσωρινή Παραλαβή του εξοπλισμού είναι η επιτυχημένη ολοκλήρωση της Δοκιμής καλής λειτουργίας όλων των φάσεων. H Δοκιμή καλής λειτουργίας κάθε φάσης πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των δύο (2) ημερολογιακών μηνών από την παράδοση του εξοπλισμού, με ευθύνη του Προμηθευτή και με τη συνεργασία της ΤτΕ (Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων). Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν μπορέσει να ολοκληρώσει τη Δοκιμή καλής λειτουργίας κάποιας φάσης, τότε η ΤτΕ έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 26 της παρούσας.

  - Η παραλαβή των υπηρεσιών θα λάβει χώρα ξεχωριστά  από τον εξοπλισμό, και συνολικά για όλες τις υπηρεσίες.

  - Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν λύσεις που να είναι δυνατή η επέκταση και η αναβάθμισή τους και για τις οποίες θα παρέχεται υποστήριξη τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της ΤτΕ και η προστασία της επένδυσής της.

  - Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι στην τελευταία τους έκδοση.

  - Για κάθε μονάδα προϊόντος (υλικού ή λογισμικού) αναγράφεται υποχρεωτικώς η ημερομηνία που άρχισε να διατίθεται στην αγορά και οι αντίστοιχες επίσημες ημερομηνίες διακοπής της συντήρησης και υποστήριξής του (εφόσον έχουν ανακοινωθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία).

  - Για κάθε αυτόνομη προσφερόμενη μονάδα υλικού και λογισμικού, αναγράφονται υποχρεωτικώς στην προσφορά και οι αντίστοιχες δαπάνες (εφάπαξ και περιοδικές) της ΤτΕ για αγορά, συντήρηση, υποστήριξη, ανανέωση άδειας χρήσης καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη (εφάπαξ ή περιοδική) που θα κληθεί να καταβάλλει η ΤτΕ.

  - Ο Προμηθευτής που θα αναλάβει τις υπηρεσίες εγκατάστασης πρέπει να προσκομίσει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό φυσικής εγκατάστασης για την εγκατάσταση των Συσκευών στα Racks, καθώς και τον παθητικό εξοπλισμό για την διασύνδεση των παραπάνω Συσκευών στο Δίκτυο της ΤτΕ  (π.χ. καλώδια UTP, οπτικά καλώδια).

  - Σε ό,τι αφορά τις Φάσεις Α και Β, η ΤτΕ θα προβεί κατ’ αρχάς στην προμήθεια και εγκατάσταση των 400 αδειών χρήσης, οι οποίες στη συνέχεια, εάν κριθεί αναγκαίο, θα αυξηθούν σταδιακά έως τις 1500 εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών. Ως εκ τούτου, οι προσφορές πρέπει να περιέχουν το κόστος του προσφερόμενου προϊόντος, τόσο για τις 400 άδειες χρήσεις, όσο και για την επέκτασή τους κλιμακωτά έως τις 1500. Οι προσφερόμενες από τον Προμηθευτή υπηρεσίες θα περιορισθούν στους 400 χρήστες.

  - Σε ό,τι αφορά την Φάση Γ, η ΤτΕ θα προβεί κατ’ αρχάς στην προμήθεια και εγκατάσταση των 500 αδειών χρήσης, οι οποίες στη συνέχεια, εάν κριθεί αναγκαίο, θα αυξηθούν σταδιακά έως τις 1500. Ως εκ τούτου, οι προσφορές πρέπει να περιέχουν το κόστος του προσφερόμενου προϊόντος, τόσο για τις 500 άδειες χρήσεις, όσο και για την επέκτασή τους κλιμακωτά έως τις 1500. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα περιορισθούν στις 500 άδειες χρήσης.

  - Στην περίπτωση που προτείνονται εναλλακτικές λύσεις, να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι λύσεις καθώς και το κόστος τους.

# ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που θα υποβληθεί από τους υποψήφιους προμηθευτές θα πρέπει να εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την Προσωρινή Παραλαβή από την ΤτΕ. Μεταξύ άλλων πρέπει να περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ενδεικτικές δραστηριότητες:

- Υπογραφή Σύμβασης

- Αναλυτικός σχεδιασμός υλοποίησης

- Άφιξη  εξοπλισμού στην ΤτΕ

- Εγκατάσταση εξοπλισμού (υλικού και λογισμικου)

- Παραμετροποίηση εξοπλισμού

- Δοκιμή καλής λειτουργίας

- Υπηρεσίες υλοποίησης

- Υπηρεσίες εκπαίδευσης

- Τεκμηρίωση

Για καθεμία από τις δραστηριότητες του χρονοδιαγράμματος, αναγράφεται υποχρεωτικά η διάρκεια, το εξειδικευμένο προσωπικό του Προμηθευτή που θα απασχοληθεί, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό (ειδίκευση και πλήθος) της ΤτΕ που θα πρέπει να εμπλακεί. Επίσης θα πρέπει να περιγραφούν όλα τα επί μέρους βήματα, καθώς και τα αντίστοιχα παραδοτέα ανά βήμα ή επιμέρους βήμα, έτσι ώστε να είναι σαφής ο τρόπος υλοποίησης.

Η υλοποίηση θα λάβει χώρα κατά φάσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Ο Προμηθευτής μπορεί να προτείνει περισσότερες, λιγότερες, ή διαφορετικές φάσεις, όπως επίσης και να προτείνει την παράλληλη υλοποίηση φάσεων ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος, χωρίς όμως αυτό να αποβαίνει εις βάρος της ομαλής εξέλιξης του έργου.

Για λόγους ομοιομορφίας των προσφορών, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα πρέπει να έχει ως ενδεικτική ημερομηνία έναρξης την 1η Νοεμβρίου 2011.

# ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η Ένωση Προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά απ’ όλους τους Προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση ή από εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους.

Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα των ειδών, των υπηρεσιών ή το μέρος αυτών από το σύνολο της προσφοράς που αντιστοιχεί στον κάθε Προμηθευτή.

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται όχι μόνο για το μέρος που του αναλογεί αλλά για ολόκληρη την προσφορά. Σε περίπτωση  κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή υφίσταται πλέον για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση αδυναμίας μέλους της Ένωσης για οποιοδήποτε λόγο, να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του είτε κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών είτε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη ευθύνονται από κοινού για την εκπλήρωση της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης μπορεί, εφόσον προβλέπεται από το ιδρυτικό της ένωσης έγγραφο, να προτείνουν αντικαταστάτη η συμμετοχή του οποίου εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων της ΤτΕ.

# ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά διατυπώνεται στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορά που υποβάλλεται απ’ ευθείας από οίκο του εξωτερικού γίνεται δεκτή και στην Αγγλική γλώσσα, πρέπει όμως να συνοδεύεται από ακριβή μετάφραση στα Ελληνικά. Επί τυχόν διάστασης του Ελληνικού με το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει το πρώτο.

Το περιεχόμενο της προσφοράς πρέπει να συμφωνεί με τους όρους της διακήρυξης. Τα τεχνικά εγχειρίδια ή διάφορα φυλλάδια μπορεί να είναι διατυπωμένα στην Αγγλική γλώσσα.

Εναλλακτικές προσφορές γίνονται δεκτές και η ΤτΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασμό από τις εναλλακτικές προσφορές του Προμηθευτή.

Η Προσφορά υποβάλλεται μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (φέροντα σφραγίδα ή μονογραφή στο κλείσιμό του) με τις παρακάτω ενδείξεις:

- «Προσφορά για το διαγωνισμό της ΤτΕ για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος αποφυγής διαρροής πληροφοριών»

- «Αριθμός Διακήρυξης:  6/2011»

- Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας

- Αποδέκτης: όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας

- Πλήρης επωνυμία του προσφέροντος (Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρίας, νομική  μορφή, διεύθυνση, Fax, Τηλέφωνο, e-mail κ.λ.π.)

| ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ | ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| Υπηρ. Αγοράς Παγίων Στοιχείων, Ελ.Βενιζέλου 21 | 26.10.2011 | Τετάρτη | 11:00 |
| 1ος όροφος, γραφ.101 |  |  |  |

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) ξεχωριστούς κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους (φέροντες σφραγίδα ή μονογραφή στο κλείσιμό τους), ως εξής:

1. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», που θα περιέχει:

  - 1.1 Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό

  - 1.2 Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους και ότι εφόσον τους ανατεθεί η προμήθεια οφείλουν να προσκομίσουν στην ΤτΕ τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 ανάλογα με την νομική τους μορφή, καθώς επίσης στοιχεία ή δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την επαγγελματική τους αξιοπιστία, την εμπειρία, την ικανότητα κλπ. Κάθε εταιρία που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει, μαζί με την προσφορά της, και κατάλογο Τραπεζών, Οργανισμών ή μεγάλων εταιριών στην Ελλάδα, όπου η εταιρία έχει υλοποιήσει παρόμοιο έργο, καθώς επίσης και κατάλογο εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολεί. Στη δήλωση θα αναφέρουν επίσης ότι για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έχουν λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης, ότι συμφωνούν και δεσμεύονται από αυτήν.

  - 1.3 Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή προς την ΤτΕ για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής αδυνατεί να τις εκπληρώσει.

2. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», που θα περιέχει σε δύο αντίτυπα όλα τα τεχνικά εγχειρίδια – έγγραφα, χρονοδιαγράμματα κλπ. που περιέχουν τα τεχνικά  χαρακτηριστικά και όλα τα λοιπά προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στοιχεία.

3. «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», που θα περιέχει σε δύο αντίτυπα όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς.

Για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία  πρέπει να δοθούν όλα ανεξαιρέτως τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία (εφάπαξ και περιοδικά).

Το κόστος συντήρησης δίδεται αναλυτικά για κάθε έτος για τα πρώτα τρία (3) έτη μετά την περίοδο εγγύησης. Η διάρκεια του χρόνου εγγύησης του εξοπλισμού θα είναι διετής με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής. Επισημαίνεται ότι καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου της εγγύησης δεν καταβάλλεται από την ΤτΕ τίμημα για την ετήσια συντήρηση.  Εφόσον η ημερομηνία έναρξης της άδειας χρήσης του λογισμικού δεν μπορεί να εναρμονιστεί  (από την κατασκευάστρια εταιρεία)  με την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής του, οι δαπάνες που τυχόν  προκύπτουν, βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Για τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία πρέπει να παρουσιασθούν στον Πίνακα «ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Βλ. σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Β).

Για κάθε προσφερόμενη μονάδα εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) και κάθε τιμολογούμενο εξάρτημα ή χαρακτηριστικό της, πρέπει να αναγράφεται η αντίστοιχη ποσότητα, η τιμή μονάδας, το κόστος αγοράς, η χρονική διάρκεια της εγγύησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ετών από την ημερομηνία Προσωρινής Παραλαβής και το τίμημα της ετήσιας συντήρησης για τα τρία (3) πρώτα έτη μετά την περίοδο εγγύησης.

Όλα τα περιεχόμενα των προσφορών θα πρέπει να κατατεθούν στη μορφή και στο πλήθος των αντιγράφων που ζητούνται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού. Πέραν τούτου, και χάριν διευκόλυνσης του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης και μόνο, είναι επιθυμητή και η παράδοση του περιεχομένου των προσφορών σε CD ή DVD.

Στην περίπτωση που η προσφορά γίνεται από Ένωση Προμηθευτών αναγράφεται στο φάκελο η πλήρης επωνυμία, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου κλπ όλων των μελών της Ένωσης .

Όλοι οι φάκελοι προσφορών (κύριος και υποφάκελοι) πρέπει να έχουν ασφαλισθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το απαραβίαστο αυτών, γεγονός που ελέγχεται πάντα από τις Επιτροπές αποσφράγισης των σχετικών φακέλων.

Η προσφορά υποβάλλεται στον τόπο που ορίζεται παραπάνω και μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την προσφορά τους είτε αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier).

Στις περιπτώσεις αποστολής των προσφορών, αυτές θα γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στο Τμήμα Διακίνησης Αλληλογραφίας της ΤτΕ την προηγούμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης, με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Η εγγραφή στο προς το σκοπό αυτό βιβλίο του Τμήματος αποτελεί πλήρη απόδειξη.

Στις περιπτώσεις καθυστερημένης περιέλευσης στο Τμήμα Διακίνησης Αλληλογραφίας της ΤτΕ, των προσφορών που απεστάλησαν (μέσω ΕΛΤΑ) ή με ταχυμεταφορά (courier), ακόμα και σε περιπτώσεις που η καθυστερημένη περιέλευση οφείλεται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο συμμετέχων στο διαγωνισμό.

Σε κάθε πάντως περίπτωση η ΤτΕ ουδεμία φέρει ευθύνη για την εξ οιουδήποτε λόγου τυχόν καθυστερημένη περιέλευση σε αυτήν προσφοράς.

Προσφορά που υποβάλλεται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνεται υπόψη. Καμιά αντιπροσφορά, τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση προσφοράς δεν επιτρέπεται μετά την κατάθεσή της. Η ΤτΕ όμως δικαιούται να ζητά διευκρινίσεις για προσφορές που έχουν κανονικά και έγκαιρα υποβληθεί. Η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους Προμηθευτές.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες, με όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη και να μην περιέχουν προϋποθέσεις, επιφυλάξεις, αιρέσεις ή όρους που τις καθιστούν απαράδεκτες, ή να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς.

Για τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία πρέπει να παρουσιασθούν στον Πίνακα  «ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  (Βλ. σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Β).

Για κάθε προσφερόμενη μονάδα εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) και κάθε τιμολογούμενο εξάρτημα ή χαρακτηριστικό της, πρέπει να αναγράφεται η αντίστοιχη ποσότητα, η τιμή μονάδας, το κόστος αγοράς, η χρονική διάρκεια της εγγύησης και η ετήσια συντήρηση για τα τρία (3) πρώτα έτη μετά την περίοδο εγγύησης.

# ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την ανάθεση της προμήθειας ο Προμηθευτής που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α.	Για τα Φυσικά πρόσωπα – Έλληνες ή Αλλοδαποί.

α) 	Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για τους αλλοδαπούς, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β)	Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης, ότι δεν ευρίσκονται σε προδικαστική διαδικασία έκδοσης απόφασης για τους παραπάνω λόγους.

γ)	Πιστοποιητικό της αρμόδιας, κατά περίπτωση, αρχής του τόπου εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ)	Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή άλλης ισοδύναμης αρχής του τόπου εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι γραμμένοι σε αυτό ή στην ισοδύναμη επαγγελματική τους οργάνωση. Από το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να προκύπτει και το ειδικότερο επάγγελμά τους.

ε)	Δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα, αξιοπιστία και τεχνική ικανότητα των διαγωνιζομένων, όπως πχ:

- Ανάλογες τραπεζικές βεβαιώσεις

- Ισολογισμοί και στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων ετών

- Κατάλογο των κυριοτέρων παραδόσεων όμοιων ειδών που πραγματοποίησε ο διαγωνιζόμενος την τελευταία τριετία

- Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων ή την παραγωγική ικανότητα του διαγωνιζόμενου

- Περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης και ανάλυση του απασχολούμενου προσωπικού

Β.	Για τα Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και για τους Συνεταιρισμούς.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός το υπό στοιχείο α, το οποίο απαιτείται μόνο για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή διαχειριστές. Για τους Συνεταιρισμούς απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόμιμα.

Γ.  Για τις Ενώσεις Προμηθευτών

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά οφείλουν να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε Προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά απ’ όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση ή από εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους.

Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού, των υπηρεσιών ή το μέρος αυτών από το σύνολο της προσφοράς που αντιστοιχεί στον κάθε Προμηθευτή.

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται όχι μόνο για το μέρος που του αναλογεί αλλά για ολόκληρη την προσφορά. Σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή υφίσταται πλέον για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση αδυναμίας μέλους της Ένωσης για οποιοδήποτε λόγο, να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του είτε κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών είτε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη ευθύνονται από κοινού για την εκπλήρωση της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης μπορεί, εφόσον προβλέπεται από το ιδρυτικό της ένωσης έγγραφο , να προτείνουν αντικαταστάτη η συμμετοχή του οποίου εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων της ΤτΕ.

Εφόσον Προμηθευτής συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και δικαιολογητικό ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται.

Εάν στη χώρα εγκατάστασης κάποιου Προμηθευτή δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις, αυτό που λείπει μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική δήλωση του Προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής ή προξενικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Σε περίπτωση που Προμηθευτής δεν προσκομίσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ή εφόσον προκύπτει από τα δικαιολογητικά ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προμήθειας, αποκλείεται του διαγωνισμού.

# ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ/ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

Η ΤτΕ διατηρεί το δικαίωμα μέχρι την Οριστική Παραλαβή των ειδών (υλικό, λογισμικό, υπηρεσίες), να αυξήσει ή να μειώσει κατά την κρίση της, όλα τα υπό προμήθεια είδη μέχρι ποσοστό 30% επί της συνολικής ποσότητάς τους, καθώς και επί της ποσότητας κάθε είδους από αυτά, χωρίς από το λόγο αυτό να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση του Προμηθευτή για αποζημίωση, αύξηση της τιμής κλπ.

# ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα είδη πρέπει να παραδοθούν εντός της συσκευασίας του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής, στέρεη και κατάλληλη για τη μεταφορά τους, ο δε Προμηθευτής  ευθύνεται για την άριστη  ποιότητα και απόλυτη  καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των ειδών μέχρι τον τόπο προορισμού.

# ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση των ειδών ελεύθερων στον ειδικότερο χώρο του τόπου παράδοσης (άρθρο 18 κατωτέρω) που θα υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα της ΤτΕ,  θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

Στις τιμές περιλαμβάνεται η αξία των ειδών με τα προστατευτικά καλύμματα, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης που δεν αναφέρεται ρητά στην προσφορά θεωρείται ότι είναι ενσωματωμένη στην τιμή προσφοράς και σε καμία περίπτωση δε θα ζητηθεί η καταβολή της.

Οι τιμές θα είναι οριστικές, σταθερές και καθαρές για την ΤτΕ και δεν γίνεται αναπροσαρμογή τους από οποιαδήποτε αιτία.

# ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά από αυτή χωρίς χρονικό περιορισμό να μην αποκαλύπτει (ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αφήνει να διαρρεύσουν σε τρίτους) και να μη χρησιμοποιεί οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με την ΤτΕ, καθώς επίσης και να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο την ανακοίνωση αυτών.

Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου αφορά και τους καθ' οιονδήποτε τρόπο ή ιδιότητα προστεθέντες, βοηθούς εκπληρώσεως και εν γένει συνεργάτες του Προμηθευτή.

# ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της προσφοράς πλέον Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση εναλλακτικών προσφορών του ίδιου Προμηθευτή αρκεί μία Εγγύηση Συμμετοχής που να καλύπτει το 5% της μεγαλύτερης σε αξία προσφοράς. Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον Προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, μετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς διαγωνιζομένους, μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και με δική τους μέριμνα.

Προσφορά που δε συνοδεύεται από την προσήκουσα Εγγύηση Συμμετοχής θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται.

# ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο Προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια πρέπει να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύματος η άλλου νομικού προσώπου που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς, εκτός του Φ.Π.Α. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προμηθευτή με την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού και των σχετικών υπηρεσιών, με μέριμνά του.

Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει κατ’ έτος στην Τράπεζα εγγύηση καλής εκτέλεσης των προσφερόμενων δωρεάν υπηρεσιών συντήρησης, ποσού ίσου προς το 10% του μέσου όρου των ετήσιων τιμημάτων που έχει δηλώσει ο Προμηθευτής στην προσφορά του, χωρίς αυτό να αποτελεί πρόκριμα για την ανάθεση στον Προμηθευτή της συντήρησης κατά τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

Eφόσον υπογραφεί  συμβόλαιο συντήρησης, o Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει κάθε έτος εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης ετήσιας διάρκειας, ποσοστού 10% επί του εκάστοτε αντίστοιχου ετήσιου τιμήματος συντήρησης,  η οποία ανανεώνεται κατ΄ετος και αποδίδεται στον  Προμηθευτή με τη λήξη της πενταετούς παροχής υπηρεσιών συντήρησης.

# ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αυτών. Κατά το διάστημα αυτό υποχρεούται να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης του εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού).

Αν η εγγύηση προσφέρεται για χρονικό διάστημα πέραν των δύο ετών, θα πρέπει να εμφανίζεται ευκρινώς στον πίνακα «ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Μετά το πέρας της εγγύησης και εφόσον το επιθυμεί η ΤτΕ, ακολουθεί επανορθωτική συντήρηση-υποστήριξη, το κόστος της οποίας αναφέρεται υποχρεωτικώς στη σύμβαση προμήθειας και θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών, πέραν των δύο (2) ετών από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής, που αποτελούν τον ελάχιστο χρόνο εγγύησης που μπορεί να δοθεί.

Η ΤτΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να μην προχωρήσει στην ανάθεση της σχετικής σύμβασης συντήρησης-υποστήριξης στον Προμηθευτή.

Ο εξοπλισμός επισκευάζεται στις εγκαταστάσεις της ΤτΕ στο Κέντρο Πληροφορικής, εντός του κανονικού ωραρίου, έπειτα από τηλεφωνική κλήση και χωρίς καμία επιβάρυνση αυτής. Σε ειδικές περιπτώσεις, πάντοτε μετά από έγκριση της ΤτΕ, η επισκευή μπορεί να γίνεται στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. Η μεταφορά από και προς την ΤτΕ γίνεται με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση του Προμηθευτή.

Η επισκευή ή η αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων ή και η αντικατάσταση ολόκληρης της μονάδας πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ώρα της σχετικής τηλεφωνικής ειδοποίησης.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν σε αναλυτική κατάσταση τα ανταλλακτικά, το κόστος των οποίων δεν καλύπτεται από την εγγύηση / συντήρηση και θεωρούνται αναλώσιμα. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην κατάσταση, θεωρείται ότι καλύπτεται από την εγγύηση ή τη συντήρηση.

Το κόστος των αναλωσίμων βαρύνει την ΤτΕ και όπου πραγματοποιείται αλλαγή αναλώσιμου το φθαρμένο θα παραδίδεται στη ΤτΕ, μετά την αντικατάσταση του από καινούριο.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για την περίοδο εγγύησης, όσο και για τον χρόνο συντήρησης του υλικού.

Η αποκατάσταση, διενεργείται μόνο από πιστοποιημένο τεχνικό του Προμηθευτή, πρέπει δε να περιλαμβάνει και την απαιτούμενη παραμετροποίηση με σκοπό την πλήρη επαναφορά της λειτουργικότητας στο επίπεδο πριν την βλάβη. Επίσης ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση ανά εξάμηνο, ή και ενωρίτερα προκειμένου για σημαντικά updates, να παρέχει και να εγκαθιστά όσα updates/upgrades έχουν εκδοθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία και καλύπτονται από το τρέχον συμβόλαιο συντήρησης. Επίσης πρέπει να αναφέρει στην οικονομική του προσφορά τυχόν χρέωση για την υπηρεσία αυτή.

Όλα τα παραπάνω θα γίνονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της ΤτΕ.

# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει την ΤτΕ, (ή να συμβιβαστεί κατά την επιλογή του), σε περίπτωση οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας κατ’ αυτής που ήθελε προκύψει από τον ισχυρισμό οποιουδήποτε τρίτου ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, υπό την προϋπόθεση ότι:

- Ο Προμηθευτής θα ειδοποιηθεί αμέσως σχετικά με αυτή τη δικαστική διαδικασία  για να παρέμβει υπέρ της ΤτΕ στη σχετική δίκη ή να προχωρήσει σε συμβιβασμό.

- Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς από την ΤτΕ, και

- Ο ισχυρισμός της παραβίασης δεν έχει προκύψει από τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε συνδυασμό με άλλα συνιστώντα μέρη μηχανημάτων ή λογισμικού, εφόσον ο συνδυασμός αυτός αποτελεί την παραβίαση, σύμφωνα με τον πιο πάνω ισχυρισμό.

Ο Προμηθευτής θα καταβάλει στην ΤτΕ τα ποσά που αυτή θα δαπανήσει για την αντίκρουση της αξίωσης του τρίτου καθώς και το ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον τρίτο ως αποζημίωση, επί πλέον δε με δικά του έξοδα, θα εξασφαλίσει στην ΤτΕ το δικαίωμα να συνεχίσει τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ή θα το αντικαταστήσει, ή θα το μετατρέψει έτσι ώστε η παραβίαση να πάψει να υφίσταται.

# ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν υποχρεωτικά επί τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο του προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) ακόμα μήνες, εφόσον το αποφασίσει η ΤτΕ.

# ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα είδη θα παραδοθούν ελεύθερα το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας, αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσιακές  μονάδες της ΤτΕ ότι ο Προμηθευτής προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον επτά (7) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα στους χώρους που θα υποδείξουν τα αρμόδια όργανα της ΤτΕ. Ο Προμηθευτής οφείλει να παραδώσει στην ΤτΕ τα απαιτούμενα τεχνικά εγχειρίδια για κάθε τύπο του προσφερόμενου εξοπλισμού, το διαγνωστικό υλικό, καλώδια, οδηγούς συσκευών (drivers) κλπ.

Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάσταση και CD στα οποία θα αναγράφονται όλα τα serial numbers των ειδών σε spreadsheet του EXCEL.

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης θα προσφερθούν από τον Προμηθευτή στη Διεύθυνση Πληροφορικής, μετά από συνεννόηση.

# ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Προσωρινή Παραλαβή των ειδών του εξοπλισμού θα γίνει μετά από την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών, δηλαδή την ολοκλήρωση όλων των υποφάσεων Δοκιμής καλής λειτουργίας, καθεμία από τις οποίες θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παράδοση του αντίστοιχου εξοπλισμού. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν μπορέσει να ολοκληρώσει επιτυχώς την Δοκιμή καλής λειτουργίας κάποιας φάσης, η ΤτΕ θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει στις διατάξεις του άρθρου 26 της παρούσας. Ωστόσο, η Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού δεν μπορεί να γίνει πριν την (Οριστική) Παραλαβή των υπηρεσιών.

Η Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει ένα (1) χρόνο μετά από την ημερομηνία της Προσωρινής Παραλαβής και αφού διαπιστωθεί η ομαλή λειτουργία της προσφερόμενης λύσης.

Η Οριστική Παραλαβή των υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, και τεκμηρίωσης, θα γίνουν σε ένα στάδιο, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

Κατά την Παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών καλείται να παραστεί και ο Προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Αν ο Προμηθευτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, αυτό είναι ισχυρό και χωρίς την υπογραφή του σε αυτό, και γίνεται μνεία της απουσίας ή της άρνησής του να υπογράψει.

Εάν δεν ικανοποιούνται οι όροι των προδιαγραφών ή της προσφοράς, η ΤτΕ έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο άρθρο 26, να:

- Απαιτήσει από τον Προμηθευτή να προβεί δωρεάν και παραχρήμα σε προσθήκη ή σε αντικατάσταση των ειδών, ώστε να συμφωνούν με τις προδιαγραφές και την προσφορά του, ή να

- Κρατήσει μέρος των ειδών και σε μειωμένη τιμή που θα συμφωνηθεί μεταξύ της ΤτΕ  και του Προμηθευτή, ή να

- Απορρίψει τα είδη και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

# ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αξίας των ειδών του εξοπλισμού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή μετά την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου ως εξής:

- Με την άνευ παρατηρήσεων προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (υλικού, λογισμικού) ποσοστό 90% επί της συνολικής αξίας τους,

- Με την Οριστική Παραλαβή το υπόλοιπο ποσοστό 10% της αξίας τους

Ο ΦΠΑ καταβάλλεται με την πληρωμή του τιμολογίου και για το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό.

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών (εγκατάστασης, εκπαίδευσης, παραμετροποίησης, κ.λ.π.) θα γίνει μετά την επιτυχή και ολοκληρωμένη παροχή τους και την άνευ παρατηρήσεων οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους για το 100% της αξίας τους και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 10.

# ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση θα γίνει από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών ως εξής:

Η Επιτροπή Αποσφράγισης συνέρχεται δημόσια στον τόπο, ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Διακήρυξης και αφού ελέγξει το απαραβίαστο των φακέλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πρoχωρά στην αποσφράγιση πρώτα του υποφακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών (δηλώσεις, εγγυητικές κλπ) .

Μετά την αποσφράγιση όλων των υποφακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό είναι πλήρη, τότε προχωρά στην αποσφράγιση των υποφακέλων με τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Κατά την αποσφράγιση των υποφακέλων με τις οικονομικές προσφορές ανακοινώνονται δημόσια οι προσφερόμενες τιμές των διαγωνιζομένων.

Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, τα δικαιολογητικά των οποίων δεν είναι πλήρη και χαρακτηρίζονται απορριπτέες, θα επιστραφούν από το Τμήμα Προμηθειών στους συμμετέχοντες.

Σημειώνεται ότι κατά την αποσφράγιση τόσο του κύριου φακέλου προσφοράς, όσο και των περιεχόμενων υποφακέλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό προμηθευτών ελέγχεται από την Επιτροπή Αποσφράγισης προσφορών το απαραβίαστο αυτών.

Σχετικός πίνακας των συμμετεχόντων προμηθευτών στον διαγωνισμό με τις τιμές που προσέφερε κάθε διαγωνιζόμενος και με μνεία εκείνων που λόγω ελλείψεως απαραίτητων δικαιολογητικών οι προσφορές τους κρίθηκαν απαράδεκτες αναρτάται στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών.

# ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνον όσοι έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Η ένσταση απευθύνεται στην Επιτροπή Προμηθειών της ΤτΕ και αποστέλλεται εγγράφως στο Τμήμα Προμηθειών ως εξής:

α.Ένσταση κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και κατά της συμμετοχής Προμηθευτή σ’ αυτόν

Οι ως άνω ενστάσεις ασκούνται αποκλειστικά εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ανάρτηση του οικείου πίνακα στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και στον Προμηθευτή κατά του οποίου στρέφεται.

β.Ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης – ανάθεσης της προμήθειας

Η ως άνω ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών.

Ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους που αφορούν τη νομιμότητα των προσβαλλόμενων πράξεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.

Οι ενστάσεις εξετάζονται, το ταχύτερο δυνατό, από την Επιτροπή Προμηθειών. Οι ενιστάμενοι πρέπει να φροντίζουν να λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με ευθύνη τους.

# ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης της ΤτΕ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα - κατά την κρίση της - της επιλογής της πλέον συμφέρουσας για την ΤτΕ προσφοράς. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συνεκτιμηθούν το οικονομικό κόστος, το είδος και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η εικόνα της προμηθεύτριας και κατασκευάστριας εταιρίας στην αγορά, ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης, οι προσφερόμενες υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης, καθώς και άλλοι παράγοντες που θα διασφαλίζουν την επένδυση της ΤτΕ.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τέλος,  θα ληφθούν υπόψη  και πρόσθετα στοιχεία που η Επιτροπή Αξιολόγηση θα θεωρήσει σημαντικά.

Η ΤτΕ έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά εφόσον τη θεωρεί ως την περισσότερο συμφέρουσα σε σχέση με τις ανάγκες της και τις γενικές συνθήκες.

Για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής, πρέπει να συμπληρωθούν οι πίνακες των Παραρτημάτων Α και Β  με τις απαντήσεις επί των τεχνικών, λειτουργικών και οικονομικών στοιχείων της προσφοράς.

Όσον αφορά στα τεχνικά στοιχεία αξιολόγησης (πίνακας του Παραρτήματος Α), κάθε απάντηση πρέπει να είναι σαφής και πλήρης. Στην περίπτωση κατά την οποία απαιτούνται επεξηγήσεις ή αναλυτικότερες περιγραφές, θα μπορούν να γίνονται παραπομπές προς τα αντίστοιχα κείμενα.

Όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία των προσφορών (πίνακας του Παραρτήματος Β), για κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα ζητούμενα οικονομικά στοιχεία για κάθε προσφερόμενη συσκευή, εξάρτημα, λογισμικό ή υπηρεσία.

Για κάθε μονάδα προϊόντος (υλικού ή λογισμικού) πρέπει να αναγραφεί η ημερομηνία που άρχισε να διατίθεται στην αγορά και οι αντίστοιχες επίσημες ημερομηνίες διακοπής της συντήρησης και υποστήριξής του (εφόσον έχουν ανακοινωθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία).

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ

Η ΤτΕ μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, ειδοποιεί εγγράφως τον Προμηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια και τον προσκαλεί να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών στην αρμόδια Υπηρεσία την προβλεπόμενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, τα κατά το άρθρο 7 δικαιολογητικά και  τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της σύμβασης.

# ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αν ο Προμηθευτής δεν καταθέσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή τα λοιπά δικαιολογητικά και έγγραφα μέσα στην προθεσμία του άρθρου 24 ή δεν υπογράψει τη σύμβαση, εκπίπτει από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή.

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της ΤτΕ λόγω ποινικής ρήτρας και η ΤτΕ είναι ελεύθερη να επιλέξει την επόμενη αποδεκτή προσφορά ή να προχωρήσει στην προμήθεια με επανάληψη του διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση.

Ο Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ζημία της ΤτΕ από την υπαναχώρησή του και ιδίως για ζημία, που θα προέρχεται είτε από τη διαφορά της τιμής της προσφοράς του και της τιμής της προσφοράς του επόμενου κατά τη σειρά αξιολόγησης υποψηφίου, είτε από τη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού ή από τυχόν προμήθεια των ειδών χωρίς επανάληψη του διαγωνισμού.

# ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Στην περίπτωση αθέτησης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί, η ΤτΕ, επιφυλασσομένη των κατά την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της παρούσας δικαιωμάτων της, έχει το δικαίωμα, αφού θέσει στον Προμηθευτή εύλογη κατά την κρίση της προθεσμία για να άρει τις συνέπειες της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, να υπαναχωρήσει αζημίως από τη σύμβαση, κηρύττουσα τον Προμηθευτή έκπτωτο, να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης λόγω ποινικής ρήτρας και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά  της.

Ειδικά στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών όπως προβλέπεται στο άρθρο 18, ο Προμηθευτής  καθιστάμενος υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της προθεσμίας παράδοσης οφείλει να καταβάλει, λόγω ποινικής ρήτρας, τα παρακάτω ποσοστά επί της αξίας του τιμήματος για τους αντίστοιχους χρόνους καθυστέρησης:

- για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης 0,5%

- ημερησίως

- για καθυστέρηση που κυμαίνεται από το ¼ μέχρι το ½ του χρόνου παράδοσης 2% ημερησίως

- για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήμισυ του χρόνου παράδοσης, 5% ημερησίως

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου προκύπτει κλάσμα ημέρας , τότε θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

Στην περίπτωση υπέρβασης εκ μέρους του Προμηθευτή του συμφωνηθέντος χρόνου ανταπόκρισης σε ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης των ειδών, καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και προς όφελος της ΤτΕ, ποινική ρήτρα, ίση με το 0,5% του συνολικού τιμήματος για κάθε ημέρα καθυστερήσεως και μέχρι του ποσού του 20% του συνολικού τιμήματος.

Τα ποσά των ποινικών ρητρών δύνανται να εισπράττονται κατ’ επιλογή της ΤτΕ  ακόμα και  δια συμψηφισμού με την αμοιβή του Προμηθευτή ή και διά  καταπτώσεως (εν όλω ή εν μέρει) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης είτε δι’ αμφοτέρων.

Ο Προμηθευτής, στην περίπτωση που επικαλεστεί αδυναμία τήρησης της συμφωνημένης προθεσμίας παράδοσης του είδους λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΤτΕ τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία και να συνυποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που την αποδεικνύουν μέσα σε δέκα (10) το αργότερο ημέρες από την ημερομηνία που θα συμβούν αυτά.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την ΤτΕ του λόγου ανωτέρας βίας, που επικαλείται ο Προμηθευτής, συνεπάγεται την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης του είδους, της ΤτΕ όμως δικαιούμενης στην περίπτωση αυτή, να καταγγείλει με μονομερή δήλωσή της και αζημίως για την ίδια χωρίς καμία σε βάρος της υποχρέωση αποζημίωσης, τη σύμβαση αυτή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την γνωστοποίηση προς αυτή των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρα βία.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του Προμηθευτή εκπτώτου και την κατάπτωση ποινικής ρήτρας, η ΤτΕ μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την οποία έχει υποστεί από τη μη εκτέλεση, την εκπρόθεσμη ή τη μη προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης από τον Προμηθευτή.

# ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα διακήρυξη ή από άλλες αιτίες σχετικές με την προμήθεια υπάγεται στην αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

# ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τυχόν απόκλιση από τους όρους της διακήρυξης πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια στην προσφορά.

Η ΤτΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος της ματαίωσης του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο, της μη κατακύρωσης αυτού σε κανένα από τους συμμετέχοντες και της εν συνεχεία, κατά την κρίση της, επανάληψης αυτού ή απευθείας ανάθεσης ή οριστικής ματαίωσης της προμήθειας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμιά αξίωση κατά της ΤτΕ.

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πραγματοποίησης του διαγωνισμού, καθώς και για ειδικά θέματα που αφορούν νομιμοποιητικά έγγραφα, εγγυήσεις κ.λ.π. που αναφέρονται στο παρόν, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών:

- Μ. Αποστολάκης 	τηλ. 210-3202281

- Γ. Καββαδά		τηλ. 210-3202282

Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου μπορείτε να απευθύνεστε στο Διεύθυνση Πληροφορικής:

- Ε. Σαπουνάκη  τηλ. 210-6799319,

- Μ. Κορδάκης τηλ. 210-6799369.

Αθήνα,  05.10.2011

Δημήτριος Σουλιώτης

Υποδιευθυντής                                                                          diadlp

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

2 ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ A.1 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Υ/Π | Ποσότητα | Απάντηση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Βασικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 0.1 | Όλα τα υποσυστήματα να είναι του ιδίου κατασκευαστή | Υ |  |  |
| 0.2 | Υποστήριξη μηχανισμών προστασίας δεδομένων: - Για δικτυακή κίνηση - Για σταθμούς εργασίας - Για εξυπηρετητές και βάσεις δεδομένων - Κρυπτογράφηση | Υ |  |  |
| 0.3 | Επέκταση της λύσης σε Disaster Recovery Site, αναλυτική περιγραφή υλοποίησης της και οικονομική αποτύπωση. | Υ |  |  |
| 0.4 | Πλήρη συμβατότητα και ενσωμάτωση στο περιβάλλον της ΤτΕ. Αναφέρατε συμβατότητα εκδόσεων. | Υ |  |  |
| 0.5 | Προσφορά (με οικονομικά στοιχεία) για rack mounted hardware appliances, για virtual environment ή/και φυσικούς εξυπηρετητές. | Υ |  |  |
| 0.6 | Διαμόρφωση πολιτικών με βάση τη σοβαρότητα (criticality) και τον αριθμό των συμβάντων (threshold) που διαπιστώνονται | Υ |  |  |
| 0.7 | Διετής εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα υποσυστήματα | Υ |  |  |
| 0.8 | Υπηρεσίες αυτόματης ενημέρωσης | Υ |  |  |
| 0.9 | Υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας | Υ |  |  |
| 0.10 | Κεντρική διαχείριση και συγχρονισμός των πολιτικών σε όλα τα υποσυστήματα DLP. | Υ |  |  |
| 0.11 | Αυτόματη διαδικασία ενημέρωσης των επιμέρους υποσυστημάτων | Υ |  |  |
| 0.12 | Δυνατότητα αναβάθμισης (incremental signature ή library updates, software patches, full version updates) | Υ |  |  |
| 0.13 | Ασφαλής επικοινωνία των υποσυστημάτων με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης του DLP | Υ |  |  |
| 0.14 | Δυνατότητα διαχείρισης σε πολλαπλά επίπεδα (role based / delegation of authority). | Υ |  |  |
| 0.15 | Υποστήριξη workflows | Π |  |  |
| 0.16 | Δεδομένα κεντρικής διαχείρισης DLP σε υψηλή διαθεσιμότητα ή ανακτήσιμα εντός τριών ωρών | Υ |  |  |
| 0.17 | Κεντρική διαχείριση υπηρεσιών κρυπτογράφησης | Υ |  |  |
| 0.18 | Περιγραφή διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκαμψης | Υ |  |  |
| 0.19 | Δυνατότητα διαμόρφωσης κοινής πολιτικής για όλα τα υποσυστήματα DLP | Π |  |  |
| 0.20 | Περιγραφή δυνατοτήτων reporting, alerting και ticketing που υποστηρίζονται | Υ |  |  |
| 0.21 | Περιγραφή αρχιτεκτονικής προτεινόμενης λύσης | Υ |  |  |
| 0.22 | Περιγραφή δυνατοτήτων – ευκολιών που παρέχονται για τη δημιουργία πολιτικών | Υ |  |  |
| 0.23 | Δυνατότητες συνεργασίας / ολοκλήρωσης με άλλες τεχνολογίες της ΤτΕ | Υ |  |  |
| 0.24 | Περιγραφή περιορισμών λύσης | Υ |  |  |
| 0.25 | Αναλυτική περιγραφή υπηρεσιών υλοποίησης και εκπαίδευσης | Υ |  |  |
| 1 | Φάση Α: Υποσύστημα ανίχνευσης διαρροής πληροφοριών δικτυακής κίνησης (Network Μonitor) |  |  |  |
| 1.1 | Network monitor |  |  |  |
| 1.1.1 | Δικτυακοί χρήστες | Υ | 400 |  |
| 1.1.2 | Να δοθεί πλάνο και μεθοδολογία εργασίας για την εγκατάσταση των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και για την μεταφορά τεχνογνωσίας στους διαχειριστές και ευαισθητοποίηση των χρηστών | Υ |  |  |
| 1.1.3 | Ανίχνευση διαρροής πληροφοριών στην δικτυακή κίνηση ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου | Υ |  |  |
| 1.1.4 | Δυνατότητα σύνδεσης inline ή/και με χρήση SPAN port | Υ |  |  |
| 1.1.5 | Δυνατότητα αναγνώρισης της παρουσίας κρυπτογράφησης | Υ |  |  |
| 1.1.6 | Να αναφερθεί το μέγιστο μέγεθος αρχείων που υποστηρίζονται | Υ |  |  |
| 1.1.7 | Δυνατότητα αναλυτικού reporting, να επισυναφθούν παραδείγματα | Υ |  |  |
| 1.2 | Δοκιμή καλής λειτουργίας |  |  |  |
| 1.2.1 | Δοκιμή καλής λειτουργίας για περιορισμένο αριθμό χρηστών των υποσυστημάτων της φάσης Α | Υ |  |  |
| 2 | Φάση Β: Υποσύστημα αποτροπής διαρροής πληροφοριών δικτυακής κίνησης (Network Prevent) και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου |  |  |  |
| 2.1 | Network prevent |  |  |  |
| 2.1.1 | Δικτυακοί χρήστες | Υ | 400 |  |
| 2.1.2 | Να δοθεί πλάνο και μεθοδολογία εργασίας για την εγκατάσταση των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και για την μεταφορά τεχνογνωσίας στους διαχειριστές και ευαισθητοποίηση των χρηστών | Υ |  |  |
| 2.1.3 | Αποτροπή διαρροής πληροφοριών από e-mail | Υ |  |  |
| 2.1.4 | Αποτροπή διαρροής πληροφοριών μέσω web | Υ |  |  |
| 2.1.5 | Να αναφερθούν ενδεχόμενοι περιορισμοί της λύσης ανάλογα με τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών στην περίπτωση του web browsing | Υ |  |  |
| 2.2 | Κρυπτογράφηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου |  |  |  |
| 2.2.1 | Δικτυακοί χρήστες | Υ | 400 |  |
| 2.2.2 | Δυνατότητα αυτόματης κρυπτογράφησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βάσει πολιτικής διαρροής δεδομένων | Υ |  |  |
| 2.3 | Δοκιμή καλής λειτουργίας |  |  |  |
| 2.3.1 | Δοκιμή καλής λειτουργίας για περιορισμένο αριθμό χρηστών των υποσυστημάτων της φάσης Β | Υ |  |  |
| 3 | Φάση Γ: Υποσύστημα Αποφυγής διαρροής πληροφοριών από σταθμούς εργασίας (Endpoint DLP) |  |  |  |
| 3.0 | Προσφερόμενη συσκευή ( μοντέλο, configuration) |  |  |  |
| 3.1 | Endpoint DLP |  |  |  |
| 3.1.1 | Άδειες Χρήσης | Υ | 500 |  |
| 3.1.2 | Να δοθεί πλάνο και μεθοδολογία εργασίας για την εγκατάσταση των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και για την μεταφορά τεχνογνωσίας στους διαχειριστές και ευαισθητοποίηση των χρηστών | Υ |  |  |
| 3.1.3 | Ανίχνευση και σήμανση διαβαθμισμένων εγγράφων σταθμών εργασίας | Υ |  |  |
| 3.1.4 | Ανίχνευση και αποφυγή διαρροής πληροφοριών σταθμού εργασίας | Υ |  |  |
| 3.1.5 | Έλεγχος περιφερειακών συσκευών σταθμού εργασίας (USBs, CDs, κλπ) | Υ |  |  |
| 3.1.6 | Υποστήριξη μηχανισμού ανάλυσης, αναγνώρισης, αποτροπής, ελέγχου συγκεκριμένου περιεχομένου με βάση καθορισμένων κανόνων και πολιτικών | Υ |  |  |
| 3.1.7 | Δυνατότητα custom reports και queries | Υ |  |  |
| 3.1.8 | Δυνατότητα ανάπτυξης πολύπλοκων κανόνων πολιτικής (δώστε παράδειγμα) |  |  |  |
| 3.1.9 | Δυνατότητα εξαιρέσεων (white listing) περιεχομένου | Υ |  |  |
| 3.1.10 | Να αναφερθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις των σταθμών εργασίας για την εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού (footprint, CPU, DISK, Memory) | Υ |  |  |
| 3.1.11 | Προστασία διαφυγής πληροφοριών από σταθμό εργασίας τουλάχιστον μέσω των ακόλουθων : - Clipboard - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Δίκτυο ενσύρματο ή ασύρματο, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο επικοινωνίας - Εκτυπώσεων - Αποσπώμενων μέσων αποθήκευσης (Removable storage) - Screen capture - Application file access - Web posting | Υ |  |  |
| 3.1.12 | Μηχανισμοί προστασίας των διαβαθμισμένων δεδομένων, εναλλακτικοί του blocking (να αναφερθούν οι μηχανισμοί αυτοί) | Υ |  |  |
| 3.1.13 | Δυνατότητα εντοπισμού των διαφοροποιήσεων και της παρακολούθησης των αλλαγών ενός διαβαθμισμένου αρχείου ή της απόπειρας παράκαμψης της λύσης, μέσω αλλαγής του περιεχομένου του | Υ |  |  |
| 3.1.14 | Μηχανισμός δημιουργίας νέας πολιτικής (να περιγραφεί ο μηχανισμός αυτός) | Υ |  |  |
| 3.1.15 | Καταγραφή συμβάντων σε audit logs | Υ |  |  |
| 3.2 | Κρυπτογράφηση διαβαθμισμένων πληροφοριών σταθμού εργασίας |  |  |  |
| 3.2.1 | Άδειες Χρήσης | Υ | 500 |  |
| 3.2.2 | Να αναφερθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις των σταθμών εργασίας γαι την εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού (footprint, CPU, DISK, Memory) | Υ |  |  |
| 3.2.3 | Κρυπτογράφηση αρχείων κατά τη μεταφορά τους σε περιφερειακή συσκευή σταθμού εργασίας ή/και κρυπτογράφηση ολόκληρης της περιφερειακής συσκευής | Π |  |  |
| 3.2.4 | Δυνατότητα αυτόματης κρυπτογράφησης βάσει πολιτικής διαρροής δεδομένων | Υ |  |  |
| 3.2.5 | Full disk encryption | Υ |  |  |
| 3.3 | Κρυπτογράφηση για κινητά τηλέφωνα |  |  |  |
| 3.3.1 | Κρυπτογράφηση για συσκευές blackberry | Π | 10 |  |
| 3.3.2 | Κρυπτογράφηση για συσκευές i-phone | Π | 5 |  |
| 3.4 | Δοκιμή καλής λειτουργίας |  |  |  |
| 3.4.1 | Δοκιμή καλής λειτουργίας για περιορισμένο αριθμό χρηστών των υποσυστημάτων της φάσης Γ | Υ |  |  |
| 4 | Φάση Δ: Υποσύστημα ανίχνευσης και προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών σε εξυπηρετητές και βάσεις δεδομένων (Discovery) |  |  |  |
| 4.1 | DLP για βάσεις δεδομένων και εξυπηρετητές |  |  |  |
| 4.1.1 | Δικτυακοί χρήστες | Υ | 400 |  |
| 4.1.2 | Να δοθεί πλάνο και μεθοδολογία εργασίας για την εγκατάσταση των προσφερόμενων προϊόντων, καθώς και για την μεταφορά τεχνογνωσίας στους διαχειριστές και ευαισθητοποίηση των χρηστών | Υ |  |  |
| 4.1.3 | Ανίχνευση και σήμανση διαβαθμισμένων εγγράφων σε εξυπηρετητές και βάσεις δεδομένων | Υ |  |  |
| 4.1.4 | Αποτροπή διαρροής πληροφοριών από εξυπηρετητές και βάσεις δεδομένων | Υ |  |  |
| 4.1.5 | Δυνατότητα αυτόματης κρυπτογράφησης βάσει πολιτικής διαρροής δεδομένων | Υ |  |  |
| 4.1.6 | Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον των παρακάτω Repository types: CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, Microsoft Sharepoint | Υ |  |  |
| 4.1.7 | Υποστήριξη ελληνικών γραμματοσειρών | Υ |  |  |
| 4.1.8 | Δυνατότητα μετακίνησης διαβαθμισμένων αρχείων σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο | Υ |  |  |
| 4.2 | Δοκιμή καλής λειτουργίας |  |  |  |
| 4.2.1 | Δοκιμή καλής λειτουργίας για περιορισμένο αριθμό χρηστών των υποσυστημάτων της φάσης Δ | Υ |  |  |
| 5 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  |  |  |
| 5.1 | Σχεδιασμός και μεθοδολογία υλοποίησης. | Υ |  |  |
| 5.2 | Άντληση στοιχείων από χρήστες μέσω ερωτηματολογίων/συνεντεύξεων για την βέλτιστη παραμετροποίηση του συστήματος. Να δοθούν ενδεικτικά ερωτηματολόγια. | Υ |  |  |
| 5.3 | Εγκατάσταση και βέλτιστη παραμετροποίηση των υποσυστημάτων, καθώς και του εμπλεκόμενου ενεργού δικτυακού εξοπλισμού στο περιβάλλον της ΤτΕ (από πιστοποιημένους μηχανικούς). | Υ |  |  |
| 5.4 | Δοκιμαστικοί έλεγχοι για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης. | Υ |  |  |
| 5.5 | Σταδιακή υλοποίηση | Υ |  |  |
| 5.6 | Τεκμηρίωση. Να δοθεί ενδεικτική τεκμηρίωση. | Υ |  |  |
| 5.7 | Εκπαίδευση διαχειριστών συστήματος από πιστοποιημένους εισηγητές στα συγκεκριμένα προϊόντα. Να δοθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης. | Υ |  |  |
| 5.8 | Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση χρηστών από πιστοποιημένους εισηγητές. Να δοθεί πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης. | Υ |  |  |
| 5.9 | Υποστήριξη και συντήρηση από κατασκευάστρια εταιρεία (24Χ7). | Υ |  |  |
| 5.10 | Υποστήριξη και συντήρηση από Προμηθευτή με μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης 1 ώρα, κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες (8 x 5). | ON SITE |  |  |
| 5.11 | Δυνατότητα ανανέωσης και αναβάθμισης μέρος ή συνόλου του συστήματος και σχετικές υπηρεσίες | Υ |  |  |
| 6 | ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |  |  |  |
| 6.1 | Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Παραδοτέων (επιπλέον των υποχρεωτικών απαιτήσεων) |  |  |  |
| 6.2 | Χρόνος Παράδοσης εξοπλισμού |  |  |  |
| 6.3 | Χρόνος Υλοποίησης |  |  |  |
| 6.4 | Υποδομή, ιστορικό, συνεργασίες Προμηθευτή. Σχέση Προμηθευτή με την κατασκευάστρια εταιρεία |  |  |  |
| 6.5 | Εμπειρία Προμηθευτή σε αντίστοιχα έργα |  |  |  |
| 6.6 | Παρεχόμενη Συντήρηση και Υποστήριξη |  |  |  |

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ AΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΑΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΕΔΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιγραφή | Ποσότ. | Τιμή Μονάδος |  | Κόστος αγοράς |  |  | 1ο έτος εγγύησης | 2ο έτος εγγύησης | Κόστος συντήρησης 3ου έτους | Κόστος συντήρησης 4ου έτους3 | Κόστος συντήρησης 5ου έτους3 | Σύνολο |
| Εξοπλισμός 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εξοπλισμός 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εξοπλισμός n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Λοιπές δαπάνες (αναλώσιμα, μεταφορά, κλπ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Εξοπλισμού (Υλικό, λογισμικό) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υπηρεσία 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υπηρεσία 2 κλπ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο Υπηρεσιών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τελικό Σύνολο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία:

- Την ημερομηνία έκδοσης.

- Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία – διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ.).

- Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.

- Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

- Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και τα προς προμήθεια υλικά.

- Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή.

- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος και της ενστάσεως, διζήσεως ή και διαιρέσεως.

- Ότι το  ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του.

- Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται με τα προβλεπόμενα τέλη ή φόρους.

- Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης.

- Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικού νόμους, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν  διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Θα δηλώνεται επί πλέον από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν μόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή μετά από έγγραφη εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και θα περιλαμβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία:

- Την ημερομηνία έκδοσης.

- Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία – διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ.).

- Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.

- Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

- Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

- Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή.

- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος και της ενστάσεως, διζήσεως ή και διαιρέσεως.

- Ότι το  ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του.

- Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται με τα προβλεπόμενα τέλη ή φόρους.

- Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης.

- Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικού νόμους, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν  διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Θα δηλώνεται επί πλέον από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν μόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή μετά από έγγραφη εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Υ= Υποχρεωτική, Π=Προαιρετική

Υ= Υποχρεωτική, Π=Προαιρετική

ανανέωση αδειών χρήσης, συντήρηση, υποστήριξη

εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση,  κλπ